**Objetivo del Proyecto:**

Mi objetivo es simplificar y personalizar al máximo la planificación de actividades, tanto en la ciudad local como en destinos de viaje, liberando a los usuarios de la carga de tener que preocuparse por cada detalle con anticipación. Esto se lograría mediante la oferta de planes completos adaptados a las preferencias individuales y el presupuesto de cada usuario. En resumen, busco brindar a los usuarios la emoción de explorar nuevas actividades sin el estrés asociado a la organización de su tiempo libre, permitiéndoles vivir el momento y crear recuerdos inolvidables.

***Requisitos del Cliente:***

***Registro sencillo:*** El proceso de registro será directo y fácil de completar, sin requerir demasiada información para evitar abrumar al usuario.

***Guía paso a paso:*** Incluiré una guía paso a paso para ayudar a los usuarios a navegar por la plataforma de manera intuitiva.

***Soporte básico:*** Aseguraré que los usuarios tengan acceso a ayuda y soporte básicos en caso de necesitarlo.

***Diseño fácil de entender:*** Quiero que el diseño sea claro y sencillo, para que nadie se sienta confundido. Grandes botones, colores agradables y una disposición lógica de la información harán que la experiencia sea intuitiva.

***Confirmación instantánea:*** Intentaré proporcionar retroalimentación inmediata y confirmación en cada paso del proceso.

***Accesibilidad básica:*** Aseguraré que la plataforma sea accesible para la mayoría de los usuarios.

**Planificación del Proyecto:**

***- Fase 1: Análisis y Diseño (2 semanas)***

* Identificar requisitos específicos y definir la arquitectura de la aplicación.
* Realizar investigaciones de mercado y análisis de la competencia.

***- Fase 2: Desarrollo de la Aplicación (6 semanas)***

* Configurar el entorno de desarrollo y establecer las bases técnicas del proyecto.
* Desarrollar las funcionalidades principales de la plataforma, centrándome en la generación de planes personalizados.

***- Fase 3: Pruebas y Refinamiento (2 semanas)***

- Realizar pruebas exhaustivas de todas las funcionalidades para identificar y corregir posibles errores.

- Refinar la interfaz de usuario y optimizar el rendimiento de la plataforma.

***- Fase 4: Implementación y Despliegue (1 semana)***